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第一章 投标人须知及投标人须知前附表
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	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	江苏商贸职业学院零星维修工程施工队伍招标项目

	2
	1.1
	建设地点
	江苏商贸职业学院校本部范围内（不含通州湾校区、汇通公寓），校本部位于南通市崇川区江通路48号

	3
	1.1
	建设规模
	约30万元/年，最终以实际发生为准。

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格 

	6
	1.1
	服务期限
	招标有效期为3年,合同一年一签，如中标方能严格按照招标文件要求提供服从招标方的管理、维修质量好、无安全责任事故、服务周到，无投诉，且双方达成一致，经招标方同意，中标价不变，续签合同N年(N≦2)。

	
	1.1
	工期要求
	按实际工程由招标人确定。

	7
	1.2
	招标范围
	工程造价5万元以内（含5万元）零星维修工程（包括小零修、中修、专项、应急抢险维修工程，涵盖水电、土建、幕墙及登高作业等零星工程），其中特种设备有第三方维保单位的，如电梯、消防、燃气、高压不在本次招标范围。

	8
	
	资金来源
	财政

	9
	4
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场

	10
	6.2
	提交疑问材料
时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在2026年9月9日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱458101863@qq.com向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容在：江苏商贸职业学院校园网公布。

	11
	6.2
	招标文件答疑、澄清发布时间
	2026年9月11日17时

	12
	12
	投标有效期
	 45日历天（从投标截止之日算起）

	13
	13
	投标保证金
	不设

	14
	18.1
	投标报价方式
	固定下浮率报价

	15
	15.2
	招标控制价编制依据
	学校以往项目实际情况。

	16
	15.3
	公布的招标控制价文件组成
	/

	17
	15.1
	招标控制价
	本工程最低下浮率为10%。高于或等于10%的为有效报价，低于10%的为无效投标。
备注：高于10%招标人是指11%、12%等等，低于10%是指9%、8%等等。

	18
	18.1
	投标文件份数
	投标文件正本 壹 份，副本 叁 份。

	19
	19.1
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：江苏中房工程咨询有限公司
截止时间：2026年9月14日9时00分（以北京时间为准）
递交方式：邮寄或直接送达
递交地点：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座704-2，如有变动另行通知。

	20
	22
	开   标（本项目为不见面开标）
	开标时间：2026年9月14日9时00分（以北京时间为准）
开标地点：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座702-4
开标方式：本项目为不见面开标
★如为送达投标文件，投标人代表在送达投标文件并签到后离开开标现场，但必须保持通讯畅通，如因投标代表通讯不畅导致无法及时沟通，责任由投标人自行承担。

	21
	23
	评标委员会
	评标委员会由3人及以上单数构成，由招标人依法组建。

	22
	32
	履约担保
金额
	投标人提供的履约保证金为人民币叁万元整。

	23
	招标单位
	名  称：江苏商贸职业学院
招标单位联系人：
杨老师 （资产管理处）  联系电话：0513-85679264
王老师（后勤与基建处） 联系电话：0513-85679235
联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn
监督、投诉联系方式：
电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

	24
	招标代理
单位
	单位名称：江苏中房工程咨询有限公司
联 系 人：吴江
联系电话：0513-68002662、13861946109 

	25
	不见面开标说明
	本项目为不见面评审，投标人代表无需到达开标现场，但应确保投标文件在提交投标文件截止时间前送达或邮寄到招标代理处（邮寄地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座704-2，联系人：吴江13861946109）。
本项目投标文件资格审查密封袋上须注明响应单位授权委托人的联系方式和QQ号，并保证项目评审期间通讯畅通，如因投标代表通讯不畅导致无法及时沟通，责任由投标人自行承担。
开标现场由代理机构主持，招标人组织的评标委员会负责投标文件的评审。为确保本项目开标能够顺利进行，各投标人的授权委托人在开始前半个小时以“单位名称（简写）+授权委托人姓名（实名）”的格式申请加入腾讯会议号：982400693。申请通过后，须按代理机构工作人员提示，修改头像和备注名称。本项目开标过程交互采用“腾讯会议”，投标人需自行下载安装“腾讯会议”软件，并学习操作。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人（打开摄像头、语音），中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。若投标人未按要求加入腾讯会议，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提问的权利，并承担由此导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

	注：本招标文件内“投标人”、“中标人”、“承包人”即为合同内的“乙方”，“招标人”、“发包人”即为合同内的“甲方”。
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二、投标须知
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1.工程概况
1.1工程名称：江苏商贸职业学院零星维修工程施工队伍招标项目。
1.2招标范围：详见投标人须知前附表。
1.3现场条件：
（1）施工现场拆迁及平整情况：现貌。
（2）施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。承包人进场时，需联系发包人安装水、电表，并及时记录初始表读数，待工程结束时一并结算。
（3）场内外道路：现貌。
（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。
中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受招标人的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。
投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。
1.4承包方式说明：
工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工其、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。
[bookmark: _Toc286661161]2.投标人资格要求
2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
2.2企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
2.3拟派项目负责人必须具有建筑工程贰级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书(B证)；
2.4拟派的项目负责人及授权委托人均为投标企业正式人员；
2.5企业业绩要求：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标企业承担过合同额在4万元及以上的修缮或改造工程施工业绩。
2.6企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录；
2.7本工程不接受联合体方式的投标；
2.8其他要求：详见第二章评标办法。
3.投标费用
3.1投标人承担参与投标可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2本项目招标代理费收取标准以成交金额为基准，乘以招标代理收费费率，由中标供应商支付，供应商综合考虑在报价内（不单列）。
本项目招标代理收费费率标准：
	序号
	服务费类型（按成交金额）
	收费标准 

	
	
	

	1
	工程招标代理服务、咨询费率(100万元以上）含100万
	中标价的0.3%

	2
	货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(50万元-100万元）含50万
	2500.00元


代理费等费用定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。
4．踏勘现场
4.1  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 
4.2  投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。 
4.3  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 
4.4  投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
4.5投标人如有疑问需要澄清，应于2026年9月9日17点前向招标人提出，在此时间之后的任何疑问招标人将拒绝回答。
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（二）招标文件
5.招标文件的组成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章：投标须知
第二章：评标办法
第三章：合同条款
第四章：工程建设标准
第五章：图纸、技术资料及附件
第六章：投标文件格式
第七章：资格审查证明材料
5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过江苏商贸职业学院校园网随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6．招标文件的澄清
6.1投标人从江苏商贸职业学院校园网下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：458101863@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后于投标人须知前附表规定的时间前将解答内容（若有）以电子文档上传至江苏商贸职业学院校园网，请各潜在投标人在江苏商贸职业学院校园网自行下载。
在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。
6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在江苏商贸职业学院校园网向所有投标人公示。
投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。
在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以书面形式在江苏商贸职业学院校园网发布。
7、招标文件的修改
7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经江苏商贸职业学院校园网向所有投标人公示。
7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。
7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以江苏商贸职业学院校园网上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

（三）投标文件
8. 投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。
9. 本工程投标文件由资格审查资料包、商务标二部分组成，具体应包括以下内容：
9.1资格审查资料包括内容：
（1）法定代表人身份证明书（格式见第七章）；
（2）授权委托书（如有授权）（格式见第七章）；
（3）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；
（4）有效企业资质证书复印件；
（5）有效的企业安全生产许可证复印件；
（6）拟派项目负责人有效的注册证书及安全考核合格证书（B证）复印件；
（7）无不良记录承诺书（格式见第七章）；
（8）拟派项目负责人及授权委托人均为投标企业正式人员证明材料复印件（提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳近六个月任意一个月的养老保险缴费清单复印件）；
（9）类似业绩证明材料，施工合同复印件；
（10）投标人承诺函（格式见第七章）；
（11）远程开标承诺书（格式见第七章）。
未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。 提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
9.2商务标
（1）投标函；
（2）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。
10.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
11.纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册（一正叁副），并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查文件、商务标分别密封。
全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。
12.投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标人须知前附表规定的时间内有效。
13、投标保证金
本工程不设投标保证金。
14、中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，
14.1放弃中标项目的；
14.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
14.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的
14.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
存在上述行为的，由招标人取消中标资格，并自认定之日起一年内不得参与招标人任何招投标活动。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

（四）招标控制价及投标报价
15．招标控制价
15.1本工程最低下浮率为10%。高于或等于10%的为有效报价，低于10%的为无效投标。
备注：高于10%招标人是指11%、12%等等，低于10%是指9%、8%等等。
15.2招标控制价编制依据：详见投标人须知前附表。
15.3公布的招标控制价文件组成：详见投标人须知前附表。
15.4公布招标控制价时间：随招标文件公布。
15.5 招标控制价异议处理：
投标人对招标控制价有异议的，应在控制价发布后3日内向招标人书面提出；招标人不答复或对招标人答复不满意时，投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉。
招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，将相应延长投标文件的截止时间。
16、投标报价方式：
16.1本次报价为  固定下浮率   报价。投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，自报下浮率，报价时需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标人不得以任何原由提出超出合同约定条款以外的相关费用。
16.2各投标人在投标报价（即报下浮率）时应综合考虑以下因素，中标后不得对招标人提出额外增加费用的要求，并在结算编制的时候考虑进结算价中，招标人不再另行支付费用：
（1）下列项目费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整：
a.因施工场地狭小而发生的一切费用。
b.应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、多次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，解决施工现场周边群众干扰的费用。
c.本工程水源、电源接至各施工场地所需费用。
d.施工排水等接至市政总管所需费用。
e.现场残留硬化场地（如有时）的拆除费用。
f.施工范围内的渣土清运所涉及的所有费用。
g.本工程施工过程中运出的淤泥等渣土必须运出校区范围以外，其外运费用。
h.本工程垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费用。
I.赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费。
J.本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等。
（2）完成本工程合同内全部内容的措施项目费由各投标人根据现场实际条件自行报价，工程竣工结算时不作调整。
（3）如实际施工时材料为甲供的，结算时该部分的一切施工所需费用（含人工、机械、辅材、管理费、利润、规费、税金等）由中标人承担。对于甲供材料中的固体材料或块材（如内外墙砖及地砖等）的使用量招标人按照相关计价表的含量进行提供；对于非块体材料（如内外墙乳胶漆）按招标人提供的涂料品种每公斤实际可以粉刷的面积进行提供，结算时上述类型的甲供材料因中标人自身施工工艺、水平等原因导致材料使用量超过规定用量的，超出供应的材料费用由中标人承担，结算时直接从工程款中扣除。
（4）招标人如推荐材料、设备品牌的，中标后必须按推荐品牌报招标人项目部确认后进行采购（若选其他品牌需提供与推荐品牌同档次或优于推荐品牌的相关证明资料），报招标人确认后方可进场。
（5）本工程未提供推荐品牌的材料，中标人须使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。
（6）在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目的影像视频资料，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映清单、签证等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。
（7）本工程在实施过程中可能会受到季节、气候的影响，投标人应结合本工程情况进行报价。由于季节气候影响导致投标人在施工过程中发生的相关费用须纳入投标报价中一次性包定，结算时费用不调整。
（8）投标人在投标报价中应充分考虑施工过程中对墙面、地面、管线等造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用，该费用包含在投标报价中，一次性包死，结算时不作调整。
（9）作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关建筑物、构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由承包人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
（10）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
（11）若投标人在投标报价时擅自改变招标文件等内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件内容执行，结算时不予调整。
（12）投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
（13）由于新型冠状肺炎疫情的影响，各投标人应增强风险防范意识，充分考虑现行文件要求，并充分考虑疫情期间人工、材料、机械费用可能波动的价格风险以及疫情防控要求需采取的措施、物资等有关费用，并综合考虑在投标报价中。
（14）售后方面要求：出现故障时，中标人在接到报修电话后一小时内必须到场。
（15）施工用水、电由承包人自行承担，承包人进场时，需联系招标人安装水、电表，并及时记录初始表读数，所涉及的费用均包含的投标报价中，待工程结束时一并结算。
（16）本工程在实施过程中可能会受到季节、气候的影响，对于可能发生的回填土处理，请各投标单位结合工程实际情况在施工方案中写明应该采用的相应措施，以确保工程质量和工期，所涉及的所有费用由中标人承担。
（17）临时施工便道费用自行考虑计入报价，结算时不作调整。
（18）施工过程中所需的垂直运输费、脚手架费用等措施费用由投标人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。
（19）经公安消防部门抽检的消防设施、设备由中标人负责送检（相关手续由招标人配合办理），所发生的送检样品的材料费、车旅费等（不含检测费）由投标人自行考虑计入投标报价中，结算时一律不作调整。
（20）本工程在施工时必须采取一定的防尘措施，所涉及的费用含在投标报价中。若施工过程中被环保等部门通报或处罚，则一切责任和费用由中标人承担。
（21）拆除部分请投标单位严格按照要求，自己组织现场勘察，综合考虑报价，结算时不作调整。
（22）暗敷的水电管线其开槽、修复费用应包含在相应的管线综合单价内，结算时不另行计量。
（23）若涉及装修工程，工程所用木工板等材料甲醛释放等级须为E1级。
（24）若涉及装修工程，根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》承包人必须保证采用环保材料、进行环保施工、装修后室内空气质量达到国家环保标准；本装修工程预验收前，且发包人未搬入自行采购的家具设施前，发包人如需对室内空气质量进行检测，承包人必须委托具有国家资质的检测机构进行室内环境空气质量检测，检测项目中含“甲醛”、“苯类”、“TVOC”等项；检测数据以具有国家资质的检测机构出具的《环境检测报告》为准。该项费用需由投标人综合考虑在投标报价中。不满足以上要求的检测报告或报告不全，工程不得验收。
（25）中标人必须根据有关规定要求，及时对材料、设备、器械进行必要的试验、检测，同时须确保材料、设备、器械一次性通过检测。否则由此引起误工、返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担，同时招标人保留对中标人进一步处罚的权利。
（26）对于石材、装饰面板、玻璃、面砖、成品实木门、乳胶漆等重要施工环节，中标人应保证材料的色差、工艺统一，符合国家相关施工标准，石材铺贴及木饰面施工不能存在交接高差（设计有的除外）、裂纹、坏点等工艺缺陷。
（27）本工程在施工时必须采取一定的防尘措施，所涉及的费用含在投标报价中。若施工过程中被环保等部门通报或处罚，则一切责任和费用由中标人承担。
（28）若涉及结构加固工程，中标人应在施工前将施工方案，报相关专家进行论证（如需要）；经专家论证并认定的施工方案报招标人及监理工程师；经招标人及监理工程师书面同意后中标人方可进行施工。结构加固处理施工方案论证及施工等所有费用均由中标人承担，其费用由各投标人自行考虑并列入投标报价，工程结算时不作调整。
（29）临时施工便道、管道二次驳运等措施费用自行考虑计入报价，结算时不作调整。
（30）设计图纸中若有施工方案，则为建议方案，投标人应自行考虑是否需要调整，如需调整，调整后的施工方案在得到招标人、监理单位、设计单位认可后方可实施，中标后不管方案如何调整，费用不再调整。
（31）各投标单位投标时应考虑甲供材保管费、取费，结算时不作调整。
（32）各投标单位投标时应考虑竣工验收后，承包人应提供纸质及电子版的竣工图（招标人需要时）的费用，结算时不作调整。
（33）因本工程涉及改造及抢修工程，特别是抢修工程必须按招标人要求的时间完成，施工难度大、工期紧，请投标单位审慎投标并报价。
（34）其他未尽事宜在书面答疑和第三章合同中明确。
17. 结算编制依据
17.1工程竣工结算审核原则：
17.1.1 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）工程量计算标准。省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（2025）第12号；《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》；国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则。
17.1.2人工工资执行普工140元/工日、一般技工和高级技工均为250元/工日、机械台班单价按江苏省建设工程施工机具台班采用参考表，材料参照同期南通市建设工程主要材料价格指数中的价格及市场价。若同期南通市建设工程主要材料价格指数无价格的材料，则按发包人认价为准，认价材料不下浮。
17.1.3上述16.2条款全部内容。
17.1.4 相关费率计取见下表，其余不计取：
	序号
	项目
	计费基数
	土建（%）
	修缮（%）
	装饰（%）
	市政（%）
	安装（%）
	加固（%）

	1
	管理费
	人工费+机械费
	26
	23.5
	26
	21
	/
	32.5

	
	
	人工费
	/
	/
	/
	/
	42
	/

	2
	利润
	人工费+机械费
	11
	11
	11
	9
	/
	11

	
	
	人工费
	/
	/
	/
	/
	13
	/

	3
	安全生产措施费费率
	分部分项工程费-除税工程设备费
	3.8
	3.8
	3.8
	1.9
	2.9
	3.8

	4
	增值税税率
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	5
	文明施工
	分部分项工程费-除税工程设备费
	0.6
	0.6
	0.6
	0.9
	0.5
	0.6

	6
	环境保护
	分部分项工程费-除税工程设备费
	0.3
	0.3
	0.3
	1
	0.2
	0.3


17.1.5本招标文件提供的第三章建设工程施工合同为中标后发承包双方签订的模板，招标人有权在不改变付中标下浮率、付款方式等实质性条款的情况下，对合同进行微调，投标单位投标即视同认同本条款内容，后期签订合同时不得因此提出异议。
17.1.6单价措施项目费仅计取脚手架措施项目费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施项目费、大型机械设备进出场及安拆费（根据招标人签证，并结合现场实际情况）、施工排水及排水措施费（根据招标人签证，并结合现场实际情况）。
17.1.7分工序进行已完工程量的计量，完成工程量由招标人及监理现场签证并留有影像资料，并按实际完成的合格工程量计量支付，在工程实施过程中，中标人必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料，随结算资料一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
17.1.8工程竣工验收合格后，中标人根据结算编制依据，编制工程结算送招标人指定造价机构进行结算审核，工程审定价按中标人中标下浮率下浮后作为最终审定价。
17.1.9中标人不得拒绝完成招标人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。
17.1.10在施工过程中，如因中标人原因导致无法胜任本工程的施工，则除履约保证金不予退还外，结算时已完合格工程按60%计算，还应承担赔偿招标人损失的责任。
17.1.11如中标人在履行合同时，出现无法胜任施工内容、工程质量差、服务差等情况时，招标人有权终止合同，并不续签下一年度合同。
17.1.12中标人施工过程中必须服从招标人的安排。
17.1.13本工程因每个工程工期会比较紧迫，中标人须充分考虑工期并满足考核要求。
17.1.14其他未尽事宜在书面答疑及本招标文件第三章合同条款中明确。

（五）投标文件的密封和递交
18.投标文件的密封与标志
18.1本工程投标文件由资格审查资料包、商务标二部分组成。资格审查资料包，壹式 肆 份(其中正本 壹 份，副本 叁 份，并分别标注）；商务标，壹式 肆 份(其中正本 壹 份，副本 叁 份，并分别标注）。投标人可将投标文件正副本统一密封于一个密封袋。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。  
18.2资格审查资料包、商务标二部分必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章，另须在封袋上标明“资格审查资料包”、“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。
18.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人公章。
18.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
18.5 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
19.投标文件的递交
19.1投标人应在投标人须知前附表第19条规定的投标文件递交截止时间之前递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。
19.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
20.投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标和定标
21.本工程评标、定标办法采用下列  23.1  种方式
21.1价格单因素评标办法
22.招标人按本须知前附表第20项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。
23.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
24.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：
24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
    24.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
    24.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    24.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
    24.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
    24.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
    24.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；
    24.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
    24.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 
    24.10投标报价低于成本或者不符合招标文件设定的招标控制价的；
    24.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
    24.12投标文件中已标价的工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
    24.13投标文件中已标价的工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
    24.14投标文件中已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
    24.15投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
    24.16明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
    24.17投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
    24.18投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
    24.19未按招标文件要求提供投标文件；
    24.20不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    24.21以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    24.22 施工组织设计（施工方案）存在明显技术档案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求；
24.23投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
25.评标、定标工作在有关部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。
26.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：（一）投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；（二）总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（三）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
28.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
29.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外公布评标结果，公布的时间为三日。

（七）授予合同
30.定标后，招标人在15日内形成书面报告，书面报告应包括下列内容：
30.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。 
30.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告（应当附招标控制价组成文件）、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。
31.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.中标通知书发出后7日内，合同签订前，中标人应按本须知前附表第22项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账，不接受银行保函。
33.若中标人不能按本须知第31条、32条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，中标人的行为给招标人造成损失还应当予以赔偿。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc404174017][bookmark: _Toc404159959]34. 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。


第二章 评标办法（价格单因素评标办法）
一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：
（一）评标程序
资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。
（二）评审标准
评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。
1、资格符合性评审
资格审查标准汇总表
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料

	1
	法定代表人身份证明书、授权委托书（如有授权）
	具有有效的法定代表人身份证明书；
具有有效的授权委托书（如有授权）。
	有效的法定代表人身份证明书原件（格式见第七章）；
有效的授权委托书原件（如有授权）（格式见第七章）；

	2
	具有独立订立合同的能力
	有效的管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照

	3
	企业资质类别等级
	建筑工程施工总承包叁级及以上资质
	有效期内的企业资质证书

	4
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
	有效期内的安全生产许可证

	5
	拟派项目负责人资质等级
	建筑工程贰级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
	有效期内的建造师注册证书、安全生产考核证(B证) 特别提醒：本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。（建办市〔2021〕40号）文件内容详见本章附件。

	6
	拟派项目负责人及授权委托人
	拟派项目负责人及授权委托人均为投标企业正式人员
	提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳近六个月任意一个月的养老保险缴费清单复印件。

	7
	企业业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标企业承担过合同额在4万元及以上的修缮或改造工程施工业绩
	投标单位提供1份自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标企业承担过合同额在4万元及以上的修缮或改造工程施工业绩。

	8
	无不良记录
	无不良记录承诺书
	无不良记录承诺书原件（格式见第七章）

	9
	投标人承诺函
	投标人承诺函
	投标人承诺函原件（格式见第七章）

	10
	远程开标承诺书
	远程开标承诺书
	远程开标承诺书原件（格式见第七章）

	
	1、以上资格审查材料有一项不符合要求的即视为资格审查不通过。
2、所有复印件须保证图片字迹清楚并加盖投标单位公章，不符合要求的即视为资格审查不通过。
3、投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（本项目资质要求）不处于不合格状态。招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。


本次资格审查采用合格制，各投标人只有通过资格符合性评审后，方可参与商务标的评审。
2、商务标评审
（1）确定有效报价：本项目采用下浮率报价形式，本工程最低下浮率为10%。高于或等于10%的为有效报价，低于10%的为无效投标。
备注：高于10%招标人是指11%、12%等等，低于10%是指9%、8%等等。
（2） [bookmark: _Toc404159960][bookmark: _Toc404174018]评标基准价的确定：
评标基准价 =A×K，A值是有效投标文件的评标价的算术平均值，评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。K值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K 值的取值范围为1.05、1.04、1.03、1.02。
评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
（3）计算商务标得分
①投标人的投标报价（下浮率）与评标基准价相等的得100分。
②投标人的投标下浮率与评标基准价相比，每少1%扣0.9分，每多1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
（例如：投标人A投标报价为：下浮率11%，投标人B投标报价为：下浮率14%，投标人C投标报价为：下浮率18%，K值为1.05，则评标基准价为15.05%；投标人A得分为100-（15.05%-11%）*0.9＝96.36；投标人B得分为100-（15.05%-14%）*0.9=99.06；投标人C得分为100-（18%-15.05%）*0.6＝98.23分）
评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可以调整。
4.确定中标人
评标委员会按照各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。
本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
  评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。



附件：《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件
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1

住房和城乡建设部办公厅关于全面实行
一级建造师电子注册证书的通知
 各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：
为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我部决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书（以下简称电子证书），并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：
一、工作内容
（一）实行电子证书。
1．自 2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书（具体示例及说明见附件1），电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行（具体式样见附件2）。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。
2．自 2021年10月15日起，全国范围内准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。
3．电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。
4．各省（区、市）住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。
（二）开展延续注册。
1．一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。
2．一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。
3．准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算。准予延续注册之日距65周岁不满3年的，有效期至 65 周岁当日。
二、电子证书有关使用要求
（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。
（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（三）一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。
（四）有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。
（五）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。
　　附件：1．一级建造师电子注册证书示例及说明
　　　　　2．一级建造师电子注册证书式样
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住房和城乡建设部办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年9月18日
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第三章 合同
江苏商贸职业学院零星维修工程施工队伍招标项目
编号：
第一部分 合同协议书
甲方（发包人）：江苏商贸职业学院
乙方（承包人）：
甲方江苏商贸职业学院零星维修工程施工队伍招标项目，经招标由乙方中标施工，中标价（即合同价）为下浮率            %，双方协议如下：
一、主要工作内容：工程造价5万元以内（含5万元）零星维修工程（包括小零修、中修、专项、应急抢险维修工程，涵盖水电、土建、幕墙及登高作业等零星工程），其中特种设备有第三方维保单位的，如电梯、消防、燃气、高压不在本次招标范围。
[bookmark: OLE_LINK1]二、项目地点：江苏商贸职业学院校本部。
三、服务期限：合同有效期为3年，合同一年一签，第一年合同履行时间2026年9月  日—2027年9月   日，如乙方在合同履行期间能严格按照招标文件要求提供服从甲方的管理、维修质量好、无安全责任事故、服务周到，无投诉，且双方达成一致，经甲方同意，合同价不变，续签合同N年(N≦2)。
四、工期要求：按实际工程由甲方确定。
五、质量标准：工程质量达到合格标准。
六、施工要求：
1、工程所需材料必须具有合格证，质保期二年，质保期内如有质量问题，乙方24小时内无偿修复。
2、乙方不得破坏施工现场原有的设备设施，如有损坏，乙方按价赔偿并按原样恢复。
3、乙方必须文明施工，做到工完场清。
七、项目部相关要求
因承诺服务的不确定性和响应时间的严谨性，需要项目部人员随时待命和及时应对，施工管理人员与施工人员配备合理。
八、双方责任：
（一）甲方责任：
1、甲方负责为乙方施工提供施工场地及临时用水、用电等设施位置；
2、甲方负责施工现场安全生产、材料质量、施工进度、工程验收的监督与管理；
3、甲方负责为乙方办理工程签证、工程量审核、结算初审、工程款拨付等手续。
（二）乙方责任：
1、乙方现场项目经理（即项目负责人）为           ，乙方必须服从甲方统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方施工现场各项管理规定，做到安全生产、文明施工；
2、乙方必须确保施工现场人员的技术素质，特殊工种必须持证上岗。未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及人员；
3、乙方需按照本工程招标文件及本合同中的相关要求及甲方要求进行施工，主要材料进场必须及时报验。报验材料需提供样品，并附同批次质量检测报告。甲方有权对进场材料进行抽检，经检测不合格的材料严禁使用；
4、乙方施工时遇到未知管道线路对施工造成影响的必须及时通知甲方，不可擅自处理；
5、工程竣工验收并交付使用前，乙方应做好施工现场成品保护及周边环境保护，及时清运建筑垃圾；
6、其他未尽事宜详见招标文件；
7、乙方必须严格遵守本协议工期约定，工期每延误一天，乙方向甲方交纳工期违约金500元。
九、工程竣工结算审核原则：
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）工程量计算标准。省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（2025）第12号；《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》；国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则。
2、人工工资执行普工140元/工日、一般技工和高级技工均为250元/工日、机械台班单价按江苏省建设工程施工机具台班采用参考表，材料参照同期南通市建设工程主要材料价格指数中的价格及市场价。若同期南通市建设工程主要材料价格指数无价格的材料，则按甲方认价为准，认价材料不下浮。
3、招标文件第16.2条款全部内容。
4、相关费率计取见下表，其余不计取：
	序号
	项目
	计费基数
	土建（%）
	修缮（%）
	装饰（%）
	市政（%）
	安装（%）
	加固（%）

	1
	管理费
	人工费+机械费
	26
	23.5
	26
	21
	/
	32.5

	
	
	人工费
	/
	/
	/
	/
	42
	/

	2
	利润
	人工费+机械费
	11
	11
	11
	9
	/
	11

	
	
	人工费
	/
	/
	/
	/
	13
	/

	3
	安全生产措施费费率
	分部分项工程费-除税工程设备费
	3.8
	3.8
	3.8
	1.9
	2.9
	3.8

	4
	增值税税率
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	5
	文明施工
	分部分项工程费-除税工程设备费
	0.6
	0.6
	0.6
	0.9
	0.5
	0.6

	6
	环境保护
	分部分项工程费-除税工程设备费
	0.3
	0.3
	0.3
	1
	0.2
	0.3


5、单价措施项目费仅计取脚手架措施项目费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施项目费、大型机械设备进出场及安拆费（根据招标人签证，并结合现场实际情况）、施工排水及排水措施费（根据甲方签证，并结合现场实际情况）。
6、分工序进行已完工程量的计量，完成工程量由甲方及监理现场签证并留有影像资料，并按实际完成的合格工程量计量支付，在工程实施过程中，乙方必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料，随结算资料一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
7、工程竣工验收合格后，乙方根据结算编制依据，编制工程结算送甲方指定造价机构进行结算审核，工程审定价按乙方中标下浮率下浮后作为最终审定价。
8、乙方不得拒绝完成招标人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。
9、在施工过程中，如因乙方原因导致无法胜任本工程的施工，则除履约保证金不予退还外，结算时已完合格工程按60%计算，还应承担赔偿甲方损失的责任。
10、如乙方在履行合同时，出现无法胜任施工内容、工程质量差、服务差等情况时，甲方有权终止合同，并不续签下一年度合同。
11、乙方施工过程中必须服从甲方的安排。
12、本工程因每个工程工期会比较紧迫，乙方须充分考虑工期并满足考核要求。
十、工程变更：
本工程项目发生变更，则必须有甲方出具的纸质变更通知方可实施，并且以甲方相关部门出具的签证单为工程量依据。
在施工过程当中如遇工程项目、工程量发生变更时，需有甲方基建管理部门出具的工程量变更通知单，方可实施改造，根据变更通知单内容填写工程量签证单，并以此为结算依据，其他任何个人及部门提出的变更通知，不予实施，否则发生的一切费用及其他责任由乙方自行承担。
十一、工程竣工验收条件：
1、完成招标文件及合同规定的所有施工内容；
2、所有过程验收及材料验收资料已齐备；
3、所有工程量变更单及工程量签证单已签署完毕；
4、已通过甲方对工程项目进行的初步验收； 
5、已提交工程验收申请书。
十二、工程款结算方式：
1、竣工结算的工程量按实际完成的合格工程量进行确定。甲乙双方在合同中约定，乙方完成非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。
工程变更签证要做到及时，最多不超过14天，逾期不予受理，一律作为乙方的让利处理。签证单一式三份，乙方、后勤部门、审计处各一份。
2、本工程的工程款由甲方与乙方直接结算，付款方式如下：三个月统一结算一次，已完单项工程竣工验收合格并提交结算材料后，结算审计结束付到最终审计价【最终审计价=审计价×（1-中标下浮率   %），下浮率为正数】的95%，余款作为质量保证金，本工程质保期二年，质保期内发现质量问题，乙方应及时到场免费维修，质保期满无质量问题，质量保证金在扣除相关罚款后无息退还，本合同中所指的“审计”包括“行政审计”。（付款发票必须为增值税发票）
3、售后方面要求：出现故障时，乙方在接到报修电话后一小时内必须到场。
十三、关于工程量及工程审计：
关于工程审计的约定，三个月统一结算一次，单项工程验收结束满三个月后统一报送，乙方需报送工程结算审计材料（结算审计材料一式贰份），结算书需加盖专业造价工程师执业章。工程结算必须以投标文件、合同、签证为依据，不得高估冒算。根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及学院工程项目审计的相关办法，按下列规定支付单项工程审计费用：
1.工程最终结算价以第三方审计的最终审定价为准。如经审核后单项工程核减率在15%以上(含15%)的审计费用由乙方承担，并由甲方从乙方的工程款中扣缴。核减率在10%～15%(含10%，不含15%)的审计费用由乙方承担80%，并由甲方从乙方的工程款中扣缴。甲方承担20%。核减率在5%～10%(含5%，不含10%)的审计费用由乙方承担20%，并由甲方从乙方的工程款中扣缴。甲方承担80%。核减率在5%以下的审计费用由甲方承担。
注：核减率按审计最终核定额与乙方申报的结算额之间的差额计算。
2、如果核减率超过15%，该乙方二年内不得参与甲方任何项目的投标报价。
3、结算资料一次性提交，提交后不允许进行补充，如出现漏项、漏报或未及时办理变更手续的签证，甲方将视为让利不再进行调整。
▲结算审计资料的内容：
①结算资料一次性提交承诺书、授权委托书；
②招标文件（招标清单（如有）、施工图纸（如有）等招标文件附件）；
③投标文件；
④竣工图纸；
⑤变更资料（变更通知、签证单、工程量计算书、甲供材料清单、认质认价材料单等工程结算资料）；
⑥结算书。
十四、保修
1、保修内容、范围：乙方施工的工程项目范围内，因乙方原因引起的质量问题，由乙方负责无偿维修。具体详见附件1《工程质量保修书》。
十五、本工程施工过程中，乙方必须遵守《南通市建设工程项目廉政责任书》的有关内容，不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等，不得以任何理由为甲方组织有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
十六、双方职责
1、甲方职责
（1）审核并批准乙方的施工组织设计、施工进度计划。
（2）向乙方介绍施工现场及周围环境、配套设施情况。
（3）委派专业人员督查乙方做好现场施工管理工作，协调解决该项目实施过程中的有关问题。
（4）负责提供施工电、水源点。
（5）委派         同志为现场负责人。
2、乙方责任：
（1）严格按相关规范标准、甲方要求组织施工，确保工程施工质量、进度，因乙方原因造成的施工质量事故由承包人负责。
（2）严格执行施工安全规范及甲方有关安全文明生产等规章制度，确保现场安全、文明施工；在施工期间不得影响学校正常运行，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责，并承担相应经济责任。
（3）接受甲方现场质量监督检查和协调管理，为乙方提供工程管理及质量监督检查的必备条件。
（4）负责做好材料的采购、保管工作，并确保工程材料质量。
（5）负责及时清理建筑垃圾，做到工完料尽场地清。工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾，费用自理。
（6）负责做好与该工程相关的协调工作。
（7）乙方委派        同志为现场联系人,负责协调施工中具体问题。
（8）重新检验：甲方如对乙方已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由甲方支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由乙方支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时乙方支付甲方该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时乙方支付甲方该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。
（9）工程竣工后，乙方提出竣工验收申请，并将相关竣工资料移交甲方档案室。
（10）按照《劳动法》规定雇佣民工，确保民工工资按时足额到位。
（11）施工结束乙方提出验收申请，经发包人验收合格方可移交。
十七、安全要求
1、施工过程中乙方应严格遵守施工安全生产规范要求，并接受甲方的检查督促，如出现的安全事故，由乙方负完全责任。参与维修施工人员由乙方购买人身意外伤害险，并将有关单据复印件交发包人，未购买该险种的人员，不得参与施工。
2、为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，乙方和作业人员应自觉遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》等法律法规，如有违反，应对所造成的后果负责（包括一切人身或经济损失）。
3、乙方在施工范围内进行施工，应遵守发包人的有关规章制度，如有违反，应对所造成的后果负责（包括一切人身或经济损失）。
4、乙方应熟悉安全施工的有关条文，与甲方签订安全协议，明确施工安全员，做好施工中的安全管理工作，接受甲方施工监督人员及安监部门的检查与监督，安全设施和作业设备、工具应符合国家有关规定，特殊作业人员必须持证上岗。
5、乙方应对施工范围的施工人员进行有关安全教育培训，进行考试并有记录。
6、甲方施工监督人员应在施工前对乙方施工人员详细交待安全注意事项，检查安全措施。
7、承包人对此工程应制订详细的安全技术措施、应急预案，排查危险点，制订防范措施。
8、如乙方人员发生违反安全规程的现象，所造成的损失由乙方承担，甲方施工监督人员或安监部门的人员一经发现，有权制止，不听制止者可停止其施工，严重者可通知对方解除合同。
十八、违约责任和争议的解决办法
1、乙方逾期完工的，每逾期一日向发包人支付违约金1000元。乙方完工逾期超过5日的，甲方有权解除合同，并且乙方须向甲方支付合同总价15%的违约金。
2、甲、乙双方如有争议事项，首先由双方协商解决，若不能达成一致，可向乙方所在地法院起诉。诉讼期间，双方应继续履行合同中的非争议部分。
3、本合同未尽事宜可由双方根据具体情况及有关规定友好商定补充条款。
十九、职业健康补充条款
1、甲方应严格执行《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》的规定，有效控制职业危害。
2、乙方承揽涉及职业危害因素的作业时，应采取措施保障员工获得相应的职业卫生保护，所有接触职业危害作业人员应当配备相应的防护用品，乙方应加强日常职业卫生管理，督促员工正确使用防护用品。
3、乙方应定期开展职业健康监护工作，负责对接触职业危害作业的人员进行职业健康上岗前体检、定期体检和离岗体检。凡患禁忌病的人员和不宜从事接触职业危害工作的人员，一律不得进入甲方的施工现场，如因上述原因引起后果的由乙方负全责。
二十、合同中止条款
出现下列情形之一，甲方有权终止合同并没收乙方履约保证金（      万元）。造成损失的，乙方还应承担超过履约保证金部分的损失，同时作为不良记录存档，两年内不得参加甲方单位招投标：(1)施工期间不履行施工责任；(2)乙方未按相关技术规定要求及验收标准进行施工，连续两个工程达不到规定要求和标准的；(3)转包或违法分包；(4)施工期间发生重大安全事故。
二十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同经双方法定代表人（或委托人）签字、加盖公章或合同章后生效。

甲方：江苏商贸职业学院           乙方： 

代表人：                         代表人:
年   月  日                     年   月   日
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工程质量保修书

发包人：
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对标段签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期贰年。
三、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4.保修费用
4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4.2 工程质量保证金为最终审计价的5%，保修费从工程质量保证金内扣除。
5.其他
5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：
5.1.1 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金额为 工程最终审计价的5%。
5.1.2 质量保证金额的返还：工程质量保修期满贰年后返还。
5.1.3 质量保证金额不计利息。
5.1.4 承包人实施工程质量保修时须遵守物业管理的有关规定。         
5.1.5 因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。 
5.1.6 报修24小时内应派员检查，7天内维修完毕，若因质量问题维修费用由承包人承担；若非质量问题所产生的费用依据投标报价由发包人承担。
5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人（公章）：                     承包人（公章）

代表人：                            代表人:

                                                  年    月    日
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第四章 工程建设标准
1、 工程采用的计价规范
1、江苏省、南通市现行的工程造价计价文件。
二、本工程采用的技术规范
现行的技术标准和规范，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。 
三、本工程对施工工艺的特殊要求
1.施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。
2.工程主要部位和特殊要求由相关单位讨论后以书面形式通知承包人实施。
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第五章 图纸、技术资料及附件（无）
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第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc286661178]（封面）

（项目名称）


 投标书
（商务标）




投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日   期：        年     月     日





一、投  标  函

江苏商贸职业学院：
（一） 根据已收到的（工程名称）      工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以             %的下浮率，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
（二） 我方保证在收到贵方发出的书面开工令后立即开工，并在贵方要求的时间内竣工。
（三） 我方保证本工程质量达到           。
（四） 如我方中标，我方承诺：出现故障时，我方在接到报修电话后一小时内必须到场。
（五） 如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。
（六） 贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：



二、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别
产 地
	制 造
年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	








三、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	

总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

现


场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	其他人员
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第七章 资格审查证明材料
封面


（项目名称）施工招标
[bookmark: _Toc262456722][bookmark: _Toc288209287][bookmark: _Toc288889656]资格审查资料包










投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

      地址：

日期：年月日




法定代表人身份证明

投标人单位名称：
投标人单位性质：
投标人单位地址：
成立时间：年月 日
经营期限：
姓名：性别：
年龄：职务：
系：（投标人单位名称）的法定代表人。
法定代表人联系电话：
特此证明。



法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。





投标人：（盖单位公章）
日   期：年月日







授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
授权委托人联系电话：
代理人无转委托权。

代理人： 性别：年龄：
代理人单位：部门：职务：

投标人：（盖单位公章）


法定代表人： （签字或印章）




法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。






日期：年月日




[bookmark: _Toc404159965][bookmark: _Toc404174023]无不良记录承诺书
 （招标人名称）：
我方参加你方的  （工程名称）  （以下简称“本工程”）施工投标的申请，现我方向你方慎重承诺：
企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格。




投标人（盖单位公章）：                  
法定代表人（签字或盖章）：                
                                                    年      月     日













投标人承诺函

致：           （招标人）
我方参加你方的                   （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
2、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
3、如我方中标，承诺施工工期、质量要求及工艺要求等以你方要求为准、保修期限为两年。
4、如我方中标，我方将对施工现场的安全生产负总责。若发生安全事故，一切责任由我方承担。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格。

投标人（盖单位公章）：                  
法定代表人（签字或盖章）：                
                                                    年      月     日













远程开标承诺书
致：           （招标人）
我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。
二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字〔2016〕4号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人（签名）：
授权委托人（签名）：     
年     月     日
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